宝丰县2024年中央水库移民扶持

基金预算项目

竞争性谈判文件

- 采购单位：宝丰县移民安置服务中心

- 代理机构：平顶山市正丰招标代理有限公司

二〇二四年十一月

目   录

第一章竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	8

第三章图纸	24

第四章工程量清单	25

第五章 合同条款及格式	26

第六章响应文件部分格式	36

- 第一章竞争性谈判公告

宝丰县移民安置服务中心宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目竞争性谈判公告

项目概况

宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目的潜在投标人应在宝丰县公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2024年 11 月12日 10 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号： 宝财竞谈-2024-83

- 2.项目名称：宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：3517010.25元；

最高限价：3517010.25元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝财竞谈-2024-83-1 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第一标段 | 626781.11 | 626781.11 | 是 | 626781.11 |
| 2 | 宝财竞谈-2024-83-2 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第二标段 | 555851.81 | 555851.81 | 是 | 555851.81 |
| 3 | 宝财竞谈-2024-83-3 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第三标段 | 527082.58 | 527082.58 | 是 | 527082.58 |
| 4 | 宝财竞谈-2024-83-4 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第四标段 | 439792.72 | 439792.72 | 是 | 439792.72 |
| 5 | 宝财竞谈-2024-83-5 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第五标段 | 403583.72 | 403583.72 | 是 | 403583.72 |
| 6 | 宝财竞谈-2024-83-6 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第六标段 | 331366.66 | 331366.66 | 是 | 331366.66 |
| 7 | 宝财竞谈-2024-83-7 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第七标段 | 326971.49 | 326971.49 | 是 | 326971.49 |
| 8 | 宝财竞谈-2024-83-8 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目第八标段 | 305580.16 | 305580.16 | 是 | 305580.16 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目概况：本工程涉及宝丰县周庄镇陈营社区、南王村、东王村、陆庄村，杨庄镇姬袁庄村、大温庄、石灰窑村，前营乡店南村、岳坟沟，闹店镇刘集村。

本工程主要建设内容为道路工程、桥涵工程、路灯工程、排水工程、钢结构养殖厂房等，具体内容详见工程量清单及图纸。

5.2资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

5.3标段划分：共分为8个标段

第一标段：周庄镇陈营社区道路项目；

第二标段：杨庄镇大温庄村养殖场厂房；

第三标段：杨庄镇姬袁庄村道路项目；

第四标段：杨庄镇大温庄村道路、排水；

第五标段：周庄镇南王村道路项目、周庄镇陆庄村道路项目、闹店镇刘集村路灯项目；

第六标段:前营乡店南村道路项目、前营乡岳坟沟村漫水桥项目；

第七标段：杨庄镇石灰窑村道路项目；

第八标段：周庄镇东王村道路项目。

5.4谈判范围：具体以工程量清单及图纸为准

5.5质量要求：合格

5.6工期：90日历天/标段

6、合同履行期限：同工期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

包1、包3-8：

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商需具有独立法人资格，具有有效的三证合一营业执照或电子证照；

3.2供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；（必须在有效期内，有相关文件证明正在延期或暂缓办理的，需提供相关证明文件）。

3.3供应商拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书。在投标及施工过程中不得更换、不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故，提供无在建、不更换及无重大安全生产事故承诺书，提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明或养老保险证明；

3.4拟派技术负责人需具有相关专业中级（含）及以上职称同时提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来连续3个月的社保证明或养老保险证明。

3.5供应商信用承诺函（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见响应文件格式）。

3.6其他要求（供应商出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）（提供相关查询截图）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

3.7供应商所提供资料必须真实有效，并提供资料真实有效承诺书。招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其中标资格，同时上报行政监督部门予以处罚；

注：本标段不接受联合体投标，采用资格后审。

包2：

4.1供应商需具有独立法人资格，具有有效的三证合一营业执照或电子证照；

4.2具有独立法人资格和有效的营业执照，供应商须具有建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证（必须在有效期内，有相关文件证明正在延期或暂缓办理的，需提供相关证明文件）；

4.3供应商拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书。在投标及施工过程中不得更换、不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故，提供无在建、不更换及无重大安全生产事故承诺书，提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明或养老保险证明；

4.4拟派技术负责人需具有相关专业中级（含）及以上职称同时提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来连续3个月的社保证明或养老保险证明。

4.5供应商信用承诺函（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见响应文件格式）。

4.6其他要求（供应商出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）（提供相关查询截图）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

4.7供应商所提供资料必须真实有效，并提供资料真实有效承诺书。招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其中标资格，同时上报行政监督部门予以处罚；

注：本标段不接受联合体投标，采用资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2024年11月06日至2024年11月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网站。

3.方式：该项目实施网上免费下载谈判文件，潜在供应商需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）（网址：http://www.bfggzy.com/）“登录业务系统”入口进入电子交易系统下载谈判文件，具体操作操作请查看以下链接：链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml

办理CA证书：：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、响应文件提交

时间：2024年 11 月12 日10 时 30分（北京时间）。

地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅。

五、响应文件开启

1.时间：2024年 11 月12 日10 时 30分（北京时间）。

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅，全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密竞争性响应文件，不再到开标现场，投标人前应仔细阅读全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）网站“紧急通告”等。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用网上开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源交易中心网发布的“紧急通告”及宝丰县公共资源电子招投标系统相关规定，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担；
（2）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；
（3）供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向相关部门反应核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以通报等相关处罚。

监督部门：宝丰县财政局政府采购服务中心，联系电话：0375-6515597。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：宝丰县移民安置服务中心

地址：宝丰县杨庄镇楝树园附近

联系人：周先生

联系方式：17530866009

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：平顶山市正丰招标代理有限公司

地    址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号

联 系 人：王女士

联系方式：0375-6161526 17737568937

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：0375-6161526 17737568937

2024年11月5日

温馨提示：

注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1、本项目采用不见面开标，故投标人无需到宝丰县公共资源交易中心现场参加开标会议，各潜在投标人应在规定的投标截止时间前上传电子投标文件，无需再现场递交纸质版及电子版（U盘）投标文件。

2. 本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省 .宝丰县)》登录业务系统  （www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系 统 ”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省 .宝丰县)》登录 业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（供 应商、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料 原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3 供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件， 按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法 定代表人电子签字。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx 项目xx 标段）, 其中包含 2 个文件和 1 个文件夹。后缀名为“.file ”的文件用于电子投标使用，名称为“备份 ”的文件 夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰)》登陆业务系统系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

政府采购领域优化营商环境温馨提示

尊敬的政府采购供应商：

感谢您参加我县政府采购活动！

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，促进政府采购公平竞争，进 一步推动政府采购营商环境优化。如果您在参与政府采购活动中，遇到差别待遇或 者歧视待遇，可向财政部门投诉：

1.在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对 待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内 资、外资、外地、外省企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

2.在政府采购活动中，不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格 审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇， 不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理 的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争。

3.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或 者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产 的产品、提供的服务 区别对待。

4 .除对技术、服务等标准明确、统一，需多次重复采购的货物和服务适用框 架协议以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。

5.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支 机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。

6.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购 活动。

7.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。

8.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府 采购活动。

9.强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机 构，干预采购人自主选择采购代理机构。

10.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。

11.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

12.政府采购项目不得向供应商收取履约保证金、投标保证金、质量保证金（工

程项目除外）、场地费和招标文件费用，全过程免收任何费用。

13.不得要求供应商在项目所地或采购人所在地设立分公司或办事处。 14.代理机构未告知未中标供应商未中标原因。

15.供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自已的权益受到损害 的，向采购人、代理机构提出质疑后，对采购人、采购代理机构的答复不满意，或 者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的。根据《宝丰县政府采购投拆 处理操作流程》向财政部门提出投拆。

投诉电话 0375—6515597 邮箱：bfzfcg@163.com

地址：宝丰县财政局政府采购服务中心(河南省平顶山市宝丰县人民路 219 号)

- 第二章 供应商须知

一．供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 宝丰县移民安置服务中心 |
| 2 | 代理机构 | 平顶山市正丰招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目 |
| 4 | 建设地点 | 宝丰县 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购范围 | 具体以工程量清单及图纸为准 |
| 9 | 工期 | 90日历天/标段 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 供应商资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。 包1、包3-8： 3、本项目的特定资格要求： 3.1供应商需具有独立法人资格，具有有效的三证合一营业执照或电子证照； 3.2供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；（必须在有效期内，有相关文件证明正在延期或暂缓办理的，需提供相关证明文件）。 3.3供应商拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书。在投标及施工过程中不得更换、不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故，提供无在建、不更换及无重大安全生产事故承诺书，提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明或养老保险证明； 3.4拟派技术负责人需具有相关专业中级（含）及以上职称同时提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来连续3个月的社保证明或养老保险证明。 3.5供应商信用承诺函（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见响应文件格式）。 3.6其他要求（供应商出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）（提供相关查询截图）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。 3.7供应商所提供资料必须真实有效，并提供资料真实有效承诺书。招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其中标资格，同时上报行政监督部门予以处罚； 注：本标段不接受联合体投标，采用资格后审。 包2： 4.1供应商需具有独立法人资格，具有有效的三证合一营业执照或电子证照； 4.2具有独立法人资格和有效的营业执照，供应商须具有建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证（必须在有效期内，有相关文件证明正在延期或暂缓办理的，需提供相关证明文件）； 4.3供应商拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书。在投标及施工过程中不得更换、不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故，提供无在建、不更换及无重大安全生产事故承诺书，提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来任意三个月的社保证明或养老保险证明； 4.4拟派技术负责人需具有相关专业中级（含）及以上职称同时提供投标单位为其缴纳的2024年1月以来连续3个月的社保证明或养老保险证明。 4.5供应商信用承诺函（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见响应文件格式）。 4.6其他要求（供应商出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）（提供相关查询截图）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。 4.7供应商所提供资料必须真实有效，并提供资料真实有效承诺书。招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其中标资格，同时上报行政监督部门予以处罚； 注：本标段不接受联合体投标，采用资格后审。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 谈判有效期 | 自谈判截止之日起60日历天 |
| 14 | 响应文件递交 截止时间 | 2024年11月12日10时30分 |
| 15 | 投标保证金 | - 按照“《宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知》（宝财字[2021]72号）”通知要求，投标保证金不收取。 |
| 16 | 履约保证金 | 按照“《宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知》（宝财字[2021]72号）”通知要求，履约保证金不收取。 |
| 17 | 招标文件费用 | 由投标人“凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）（网址：http://www.bfggzy.com/）“登录业务系统”入口进入电子交易系统”免费下载，不收取招标文件费用。 |
| 18 | 进场交易费 | 本项目属于政府采购项目，不向中标（成效）供应商收取任何形式的使用费、入场费和交易服务费。 |
| 19 | 近年财务状况 的年份要求 | 提供承诺书 |
| 20 | 是否允许 递交备选响应文件 | 不允许 |
| 21 | 签字和 （或）盖章要求 | 投标人在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标； 电子响应文件封面须加盖单位或法定代表人的电子签章； 谈判文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 22 | 响应文件份数 | 加密的电子响应文件壹份。 |
| 23 | 装订要求 | / |
| 24 | 封套上写明 | / |
| 25 | 递交响应文件地点 | 宝丰县公共资源交易中心系统 |
| 26 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 27 | 竞争性谈判时间 和地点 | 2024年11月12日10时30分 地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅 |
| 28 | 预算控制金额 | 采购预算价（最高限价）：详见竞争性谈判公告。 供应商每一轮报价均不得超过采购预算价，否则废标。 |
| 29 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人及以上单数，其中业主专家1名，经济、技术类专家人数不得低于谈判小组总人数的2/3。 |
| 30 | 投标人代表出席开标会 | （1）本项目采用不见面开标，故投标人无需到宝丰县公共资源交易中心现场参加开标会议，各潜在投标人应在规定的投标截止时间前上传电子响应文件，无需再现场递交纸质版及电子版（U盘）响应文件。（2）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录宝丰县公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。 |
| 31 | 谈判结果公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本项目谈判公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。 |
| 32 | 项目组成人员 | 中标单位在施工期间项目组成人员一周内必须到现场5天，否则每人每天罚款2000元。 |
| 33 | 合同价款支付方式 | 根据工程进度付款，合同签订、设备进场开工后支付合同总价的30%为预付款，工程量完成80%,拨付至合同总价的70%,项目全部竣工后邀请相关部门参加验收，验收合格并 经审计后拨付至审计总价97%,质保期满一年后支付剩余3%款项。 本项目质保期为1年. |
| 34 | 本项目所属行业 | 建筑业 |
| 35 | 政府采购价格评审优惠政策 | 本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 36 | 政府采购领域优化营商环境落实四个“一日办”精神 | （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 |
| 37 | 维护企业在政府采购活动中的知情权 | 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。政府采购招投标活动结束后，我方在发布中标（成交）公告的同时会将未中标原因在中标（成交）公告的附件中予以公示。各供应商可通过《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府采购网》自行查看中标（成交）公告及相关附件，同时代理公司将会以短信或邮箱的方式通知相关未中标（成交）供应商。 |
| 38 | 政府采购合同融资政策 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 39 | 中原银行政府采购合同融资政策 | 尊敬的政府采购供应商： 欢迎您参与宝丰县政府采购业务！ 为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与中原银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，中原银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。 目前，中原银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打中原银行联系电话18603759553或到中原银行宝丰支行咨询办理。 |
| 40 | 农行宝丰县支行“政采e贷” | 一、供应商准入标准 1.公司成立1年（含）以上； 2.近两年有政府采购中标记录且在河南省政府采购网备案。 二、采购标的准入标准 1.采购标的必须由县级（市、区）（含）以上政府负责采购； 2.采购标的仅限于货物类和服务类采购合同，不包括工程类合同。 三、融资要素 1.授信依据。以近两年在河南省政府采购网备案的合同为授信依据，授信额度为年均合同金额的70%，最高额度不超过500万元。 2.融资依据。以在河南省政府采购网备案的合同为融资依据，融资金额不超过备案合同总金额的90%。 3.融资期限。最长不超过1年。 4.贷款利率。采用固定利率，目前利率为3.85%。 5.担保方式。信用放款，追加应收账款质押。以融资的采购合同未来可形成的应收账款，由经营行在人民银行动产融资统一登记公示系统进行应收账款质押登记。 6.还款方式。一次性还本付息。 联系电话：王行长15836974469 张经理15290758588 曹经理15617360109 |
| 41 | 违约责任 | 双方违约责任内容须包含以下内容： 1.甲方未按合同规定期限向乙方支付工程款，每逾期一天按未付工程价款额的0.1%支付乙方违约金。 2.乙方施工过程中未按甲方规定时间履行乙方责任，甲方有权对乙方按合同价0.1%以内予以罚款，在工程结算时扣除。 3.除不可抗力因素，因甲方原因变更、中止或终止合同的，甲方应对乙方作出赔偿，按照合同价款的1%作为赔偿标准。赔偿金低于造成的损失的，根据乙方的请求予以增加；赔偿金过分高于造成的损失的，甲方予以适当减少。 4，因乙方私自分包和转包合同，乙方应对甲方作出赔偿，按照合同价款的1%作为赔偿标准。赔偿金低于造成的损失的，根据甲方的请求予以增加；赔偿金过分高于造成的损失的，乙方予以适当减少。 5.因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。 |
| 42 | 供应商权益 | 接收质疑函的方式和联系方式 供应商权益：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 质疑函应在宝丰县公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。接收质疑函的联系方式如下： 联系人：王女士 联系电话：0375-6161526 17737568937 通讯地址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |

总则

1.说明

1.1 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购。

1.2 合格供应商的资格要求

详见竞争性谈判公告“二、申请人资格要求”

1.3 竞争性谈判采购的费用

竞争性谈判供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

2.竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

第一章竞争性谈判公告

第二章供应商须知

第三章工程量清单

第四章图纸

第五章合同条款及格式（参考）

第六章竞争性谈判响应性文件格式

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间3个工作日前在电子交易系统中提出，要求招标人对谈判文件予以澄清

2.2.2 谈判文件的澄清将在投标截止时间3个工作日前在电子交易系统中公示给所有购买谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3个工作日的，相应延长投标截止时间。

2.3 竞争性谈判采购文件的补充和修改

在投标截止之日3个工作日前，招标人可以在电子交易系统中补充、修改谈判文件，并公示给所有下载谈判文件的投标人。如果修改谈判文件的时间距投标截止时间不足3个工作日的，相应延长投标截止时间。如果投标人在答疑时间截止前未对谈判文件有关条款提出质疑，视为充分理解谈判文件所有内容，一旦递交响应文件，则认为该投标人接受谈判文件所有条款。

3.竞争性谈判响应文件

3.1竞争性谈判响应文件的编写

（1）响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、质量要求、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）响应文件应按照竞争性谈判文件要求签字或盖章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（4）响应文件份数见供应商须知前附表。

（5）供应商应按照竞争性谈判文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性谈判文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险应由供应商自行承担。

3.2 竞争性谈判响应文件的组成（见投标文件格式）

3.3保证金

不收取

3.4竞争性谈判响应文件递交与密封

3.4.1 递交响应文件时间、地点详见供应商须知前附表，响应文件应在规定的截止时间之前上传至宝丰县公共资源交易中心系统，逾期上传的将不被接受；

3.4.2 竞争性谈判会议时间、地点详见供应商须知前附表；

3.4.3竞争性谈判响应文件应在规定时间内上传。

3.4.4 如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

3.5竞争性谈判响应文件的修改和撤回

3.5.1在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

3.5.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应递交书面文件通知采购人。

3.6开标

3.6.1采购人将按竞争性谈判须知前附表中标明的时间和地点举行竞争性谈判会议。宝丰县公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3.6.2 响应文件有下列情况之一者将被拒收：

（1）响应文件电子版未按规定上传；

（2）未按照投标文件格式签字和盖章的；

（3）递交截止时间以后未上传响应文件的；

3.7评审

3.7.1 谈判小组：评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家3人组成，其中有关经济、技术类专家不低于成员总数的三分之二。

3.7.2 供应商：参加竞争性谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3.7.3 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”第21项规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“竞争性谈判响应文件”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第11项规定投标人不足3家的不得进行评标工作。 |  |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 低于（含等于）招标控制价 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 8 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 9项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 10 项规定 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第13项规定 |
|  |  | 谈判保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”第15项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第四章“工程量清单”给出的范围及数量 |

3.7.4 细微偏差不影响竞争性谈判响应文件的有效性。

细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。如响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.7.5竞争性谈判小组不对无效文件评审

竞争性谈判小组拒绝供应商通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的文件。

3.7.6 响应文件的评审办法

（1）通过初步审查单位进行谈判。

（2）谈判在宝丰县公共资源交易中心系统中进行。

（3）谈判小组所有成员在宝丰县公共资源交易中心系统中发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）谈判小组同各供应商谈判后将给各供应商第二轮（为最终报价）；第一轮报价为响应人递交的谈判响应文件上的价格；

3.7.7谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价和承诺，供应商最后一轮谈判的最终报价及承诺作为谈判小组推荐成交候选人的依据，谈判小组依据符合采购范围、质量和服务相当且报价最低的原则，在质量、工期和服务满足的情况下按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

3.7.8成交供应商的确定：采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定中标人，谈判小组推荐成交候选人的数 量见供应商须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的供应商为 中标人。如果排名第一的成交候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可 以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供 应商，也可以重新开展政府采购活动。 谈判小组经评审，认为所有投标均不符合竞争性谈判文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

3.7.9 评审保密

在确定成交供应商之前，凡属于响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果供应商试图对采购人的评审过程或定标决定施加影响，则会导致其竞争性谈判响应文件被拒绝。

3.8签订合同

3.8.1 采购人向成交供应商发出成交通知书，并在指定的媒体上发布中标公告；

3.8.2 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订建设工程施工合同；

3.8.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行建设工程施工合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的供应商签订建设工程施工合同，以此类推；

3.9代理服务费

由成交供应商根据发改价格[2015]299号文件及豫招协【2023】002号有关规定标准向采购代理机构支付中标代理服务费。

3.10质疑程序及处理

3.10.1 谈判供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理公司提出质疑。七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

3.10.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

3.10.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，代理机构将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

3.11供应商投诉程序

3.11.1 质疑供应商对采购人的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.11.2 供应商投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

3.11.3 供应商投诉时，应当具备以下法定必备条件：

1、投诉供应商应具备以下基本条件：

①投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

②提起投诉前已依法进行质疑；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④属于本财政部门管辖；

⑤同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

2、供应商投诉时，应当提交投诉书，投诉书应包括以下主要内容：

①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等应齐全；

②具体的投诉事项及事实依据应清晰；

③质疑和质疑答复情况及相关证明材料应齐全；

④投诉事项应与质疑事项一致，应标注提起投诉的日期；

⑤投诉人为自然人的，是否由本人签字；

⑥投诉人为法人或者其他组织的，是否由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3.11.4 其他投诉注意事项

①应按被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本；

②应提交投诉人的授权委托书（只有在代理投诉时需要提交）；

3.11.5 投诉供应商的投诉要符合上述条件要求，否则应认定为无效投诉。

# 第三章图纸

（ 另附）

# 第四章工程量清单

（另附）

编制依据：

- 定额执行： 《河南省市政工程预算定额》（HAAl-31-2016）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016) ；

- 取费标准：16定额配套费率文件；

- 增值税税率按建办标函【2019】193号文中的9%计入。

- 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

- 主要材料价格：按照《平顶山工程造价》2024年第三期信息价计入，信息价不足部分参考市场价计入。

- 第五章 合同条款及格式

工程承包合同

发包单位：        宝丰县移民安置服务中心         （甲方）

承包单位：                                         （乙方）

合同协议书

宝丰县移民安置服务中心  （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施  宝丰县2024年中央水库移民扶持基金预算项目  （项目名称），己接受              （承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目第     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                （￥              元）。

4．承包人项目经理：

5．工程质量符合    合格     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。开工日期为

。

9．本合同一式  陆  份，合同双方各执正本一份，副本  肆  份，其余由发包人分送各有关单位。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖章）：

法定代表人或授权代表人：

单位地址：

邮政编码：

电    话：

电子信箱：

传    真：

开户银行：

帐    号：

签订日期：

承 包  人（盖章）：

法定代表人或授权代表人：

单位地址：

邮政编码：

电    话：

电子信箱：

传    真：

开户银行：

帐    号：

签订日期：

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或根据需要增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未删除和修改的部分仍有效。

发包人：                    宝丰县移民安置服务中心

承包人：

- 工程地点：

该标段中标项目中涉及村庄

- 工程名称：

第    标段

三、工程项目批准单位：

批准文号：

- 工程内容：

- 本标段设计图纸及投标文件中所含工程内容

五、工程造价：

本工程合同中标价即为工程承包合同价为：             （￥      元）。

合同价不作为工程结算的依据，只作为工程投资控制依据。

六、工程承包形式：

本工程为综合单价合同承包形式。

七、材料、设备的供应方法：

本所有材料和设备均由乙方采购、运输、保管、安装。负责检验和交货验收。

八、工程价款的支付时间、数量及结算办法：

1、合同签订之日起生效，乙方应按照合同规定日期进场施工， 甲方按程序履行工程 款支付义务。

2、进度支付和支付时间

2.1 付款时间和方式为：根据工程进行进度，由施工单位填报进度付款申请单，进行拨付工程进度款。  (进度付款申请单的份数：4~6 份。)

2.2 进度付款和支付时间

根据工程进度付款，合同签订、设备进场开工后支付合同

总价的30%为预付款，工程量完成80%,拨付至合同总价的70%,项目全部竣工后邀请相关部门参加验收，验收合格并 经审计后拨付至审计总价97%,质保期满一年后支付剩余3%款项。

2.3 实际拨付工程资金进度由财政拨付进度为准。发包人逾期支付进度款时违约金的 计算及支付办法：不支付逾期违约金。

2.4 工程量清单内的工程价款及超出工程量清单的工程量，核定价款支付均按投标文 件中的单价乘以实际发生的工程量计算；工程量清单未包含的单项工程应按设计变更，依 据行业的的有关规定进行计算，经施工单位申报，监理、建设单位审核认定后，按照工程 量签证，支付工程价款。

3、质量保留金

合同条款规定的数额为竣工审计价的3%。

4、竣工结算

4.1、承包人应在工程验收移交后  14  天内，向监理人提交竣工付款申请单  6  份。

4.2、物价波动引起的价格调整。在施工期内，因材料等影响合同价格时，材料价差按施工同期《平顶山工程造价》进行调整。当施工当期材料信息价与基期价格相比变化幅度≤±5%时，材料价差不予调整；当施工当期材料信息价与基期价格变化幅度＞±5%时，只对5%以外部分进行价格调整。

九、开工和竣工

1、本工程总工期为  90  日历天。

监理人审核承包人的开工准备情况，满足开工条件时发出开工通知。

2、承包人的工期延误

本合同工程按承包人承诺的工期，因承包人原因逾期完工违约金为1000元/天。各项逾期完工违约金最终的累计总金额不应超过合同价格的5%。

3、工期提前

承包人提前工期不予奖励。

十、准备工作：

1、发包人的义务

1）提供施工用地

发包人负责办理工地范围内的征地，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

2）其它一般义务和责任

负责协调处理一切周边关系

2、监理人的职责和权力

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

1) 按规定，确定延长完工期限；

2) 按规定，当设计变更和工程量差值引起的合同价格增减时作出变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按规定增加相应的费用，并通知承包人。

3）负责施工单位项目经理和技术负责人保证每月在工地不少于21日历天的管理工作。

3、承包人的一般义务和责任

1） 文明施工

承包人文明施工所需的费用由承包人承担。

2）承包人人员的管理

为保证工程顺利实施，承包人的主要管理人员每月在工地的时间不少于21天，需离开时应经监理和业主同意，否则发包人将依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人500元对承包人作罚金处理，罚金将从工程进度款中扣除。

3）在施工过程中，遇到设计批复内未有的补偿和赔偿项目，有承包人负责协调解决。

十一、工程质量标准：

1、甲乙双方应密切配合搞好施工，质量为合格标准，争创全优工程；

2、乙方应严格按照设计图纸和上级颁发的工程施工规范、操作规程，以及甲方制订的施工细则和工程质量检验评定办法进行施工，确保工程质量标准；

3、甲方不定时不定点检查和监督，乙方应接受其检查和监督，并提供工作方便；

4、乙方不按规范规定施工或发现不合质量标准者，甲方有权确定返工处理或重新施工，由此造成的背工、窝工和损失均由乙方负责；

5、从施工准备到竣工验收和各个施工环节，乙方必须遵守：（1）认真做好原材料的检验，凡不合格钢材、木材、水泥、砂石材料和预制构件等，一律不准使用；（2）开工前必须进行混凝土配合比和砂浆配合比试验；其实验成果在提供甲方审查同意后，方许采用；（3）施工中要严格做好质量自查，填写施工日志、质量记录，每月定期向监理报送质量检查报表，混凝土和砂浆标号必须随时提供试样压试成果资料；（4）隐蔽工程要做好记录，以备核查。

十二、隐蔽工程：

在隐蔽前两日，乙方必须通知甲方到现场检查，经检查认为合格填写隐蔽记录或拍照，并经甲方人员签字后才能继续施工，若甲方接到通知未及时检查，乙方可自行检查并填写隐蔽记录尔后进行施工。隐蔽工程记录乙方要妥为保存，以备验收核查和交付管理部门保存。

十三、设计修改：

乙方不得变更设计，如必须变更时，需经监理单位、甲方同意并签发工程设计变更通知单后方准施工。

十四、工程履约验收程序：

1、验收工程分为中间验收和竣工验收两个阶段。中间验收包括隐蔽工程、阶段分部工程验收、单位及合同完工验收，中间验收由甲方组织设计、施工、管理运营单位等相关单位的代表参加验收。竣工验收由甲方报请上级主管部门主持验收。

2、阶段分部工程验收，乙方应准备下列文件、资料：各分部工程质量评定资料、施工记录、设计变更和修改设计文件资料；已完及未完工程清单和工程数量；施工大事记；事故缺陷处理资料；隐蔽工程验收记录。

3、竣工验收前，乙方应准备下列文件、资料：工程竣工报告；工程总结、竣工图纸、竣工决算；工程缺陷处理资料；施工记录；设计变更和修改设计文件资料；质量检查试验记录、施工前；施工中；施工后影像资料等。

4、工程竣工后，乙方在十五天内提供齐全上述验收资料，发出交工验收通知书，由甲方审查并通知有关部门进行验收，验收若不合格，属于施工问题乙方应负责处理。

5、验收、交付标准：合格工程。施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

6、验收、交付方法：听取采购人、供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取使用人使用情况汇报；察看工程情况；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等过程进行详细描述和提出要求。

7、验收、交付程序：(1)工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告和验收申请，申请工程竣工验收 ；(2)建设单位收到工程竣工验收申请三个工作日内，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案；(3)建设单位应当在工程竣工验收1个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程监督机构；(4)建设单位组织工程竣工验收。

十五、缺陷责任与保修：

1、 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人（乙方）原因产生的质量缺陷，承包人（乙方）应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人（乙方）仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

2、缺陷责任期

缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人（乙方）提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

工程竣工验收合格后，因承包人（乙方）原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人（乙方）延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人（乙方）应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

除专用合同条款另有约定外，承包人（乙方）应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人（乙方）是否履行缺陷修复义务，承包人（乙方）未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人（丙方）颁发缺陷责任期终止证书。

十六、双方违约责任：

1.甲方未按合同规定期限向乙方支付工程款，每逾期一天按未付工程价款额的   支付乙方违约金。

2.乙方施工过程中未按甲方规定时间履行乙方责任，甲方有权对乙方按合同价0.1%以内予以罚款，在工程结算时扣除。

3.除不可抗力因素，因甲方原因变更、中止或终止合同的，甲方应对乙方作出赔偿，按照合同价款的     作为赔偿标准。赔偿金低于造成的损失的，根据乙方的请求予以增加；赔偿金过分高于造成的损失的，甲方予以适当减少。

4，因乙方私自分包和转包合同，乙方应对甲方作出赔偿，按照合同价款的1%作为赔偿标准。赔偿金低于造成的损失的，根据甲方的请求予以增加；赔偿金过分高于造成的损失的，乙方予以适当减少。

5.因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

十七、施工安全：

乙方应严格按照安全管理条例施工，确保施工安全，在施工当中凡发生一切安全事故均由乙方承担。

十八、其他：

1、本合同由双方签章后生效，工程保修期满，双方帐目结清后失效。

2、其他未尽事宜双方另行商定。

3、本合同一式  陆  份，合同双方各执正本一份，副本  肆  份，其余由发包人分送各有关单位。

发包人：（盖章）                           承包人：（盖章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人（签字）：

年    月    日                     年    月    日

# 第六章响应文件部分格式

（项目名称）    标段

响应文件

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：              （电子签字或电子签章）

日    期：        年       月        日

目     录

一、响应函

二、响应函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、已标价工程量清单

六、资格审查资料

七、项目管理机构组成

八、施工组织设计

九、谈判文件要求的其它资料

- 一、响应函

采购人名称         ：

1．我方已仔细研究了（项目名称）         第   标段谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （￥         元）的第一轮报价，工期       日历天，按合同约定完成全部合同内容，质量达到         。

2.我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销竞争性谈判响应文件。

3.我们已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本竞争性谈判响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。

6.供应商承诺如果中标，则在领取中标通知书前向平顶山市正丰招标代理有限公司一次性交清本次工程招标代理服务费。

7.一旦我方中标，我们将严格遵守竞争性谈判文件的各项要求。

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：              （电子签字或电子签章）

日    期：        年       月        日

- 二、响应函附录

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标段 | 第 标段 |
| 报价（第一轮报价） （元） | 大写: 小写: |
| 质量要求 |  |
| 工期（日历天） |  |
| 谈判有效期 | 自谈判截止之日起60日历天 |
| 采购范围 | 具体以工程量清单及图纸为准 |
| 其他说明： |  |

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：              （电子签字或电子签章）

日期：      年     月    日

- 三、法定代表人身份证明

企业名称：

地    址：

姓    名：            性别：           职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人。能够为    （项目名称）   第  标段签署谈判响应文件，进行签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：              （电子签字或电子签章）

日期：      年     月    日

- 四、授权委托书

本人   （姓名）  系      （供应商名称）   的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）     第   标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自谈判截止之日起60日历天    。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：              （电子签字或电子签章）

日期：      年     月    日

- 五、已标价工程量清单

- 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（五）宝丰县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

- 投标人：（电子签章）

- 法定代表人（电子签字或电子签章）

- 日期：         年      月      日

- 七、项目管理机构组成

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

后附相关资格证书材料

（二）项目经理无在建工程承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往            （项目名称）第   标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）在该项目谈判截止时间前没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：              （电子签字或电子签章）

- 日期：         年      月      日

- 八、施工组织设计

结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施等.

- 九、谈判文件要求的其它资料

- 附件1：

- 中小企业声明函（工程）（如是中小企业提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）       的（项目名称）       第   标段采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） 第   标段，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） 第   标段，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日      期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函 》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件2（非响应文件格式）：

- 宝丰县政府采购合同融资政策告知函

尊敬的政府采购供应商：

- 欢迎您参与宝丰县政府采购业务！

为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与中原银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，中原银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，中原银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打中原银行联系电话18603759553或到人民路中段鑫都财富广场中原银行人民路支行咨询办理。

注：本附表仅告知投标人政府采购政策，不需要附于响应文件中。